COREXI

IT Asset Management Platform

Developer Handoff Document

Complete Redesign Specification

Client Management Module + All Asset Forms + List Views + Dashboard

| Documento: | Especificación Técnica Completa |
| --- | --- |
| Preparado por: | Isaac — Product Owner |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Versión: | 2.0 |
| Clasificación: | Internal — Development Team |
| Prioridad: | ALTA — Bloqueante para v2.0 |

CONFIDENCIAL — NEXTCOM SYSTEMS INC.

1. Resumen Ejecutivo

Este documento contiene TODA la información necesaria para ejecutar el rediseño completo de Corexi v2.0. Incluye: análisis del estado actual de cada pantalla, schemas de base de datos, lógica de negocio, especificaciones de UI, y plan de migración. El desarrollador debe seguir las prioridades P0 → P3 en orden secuencial.

Problema Central La aplicación actual mezcla datos de contacto, configuración de alertas y datos corporativos en una sola entidad plana (Client). Esto impide: (1) múltiples contactos por cliente, (2) alertas granulares por asset, (3) separar notificaciones internas de externas, (4) asignar Account Owners. El 80% de los problemas en TODAS las pantallas se originan en esta única decisión de diseño.

1.1 Orden de Ejecución

| Prioridad | Alcance | Dependencia | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Base de datos | Ninguna | Crear tablas contacts, alert_rules, alert_recipients. Migrar datos. |
| P1 | Formularios | P0 completado | Rediseñar todos los forms (Client, License, Hardware, Contract) |
| P2 | Vistas de lista | P0 + P1 | Agregar columnas, filtros, metric cards a todas las tablas |
| P3 | Features nuevos | P0 + P1 + P2 | Client Detail View, herencia alertas, activity log, dashboard |

2. Esquemas de Base de Datos (P0)

Ejecutar estos cambios ANTES de tocar cualquier pantalla. Todo el frontend depende de estas tablas.

2.1 CREAR: Tabla contacts

Personas dentro de cada cliente. Reemplaza el campo único 'notification_email' y 'phone' de la tabla clients actual.

| Campo | Tipo | Req | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Sí | Auto-generado |
| client_id | UUID (FK → clients) | Sí | Relación con el cliente |
| first_name | VARCHAR(100) | Sí | Nombre del contacto |
| last_name | VARCHAR(100) | Sí | Apellido |
| email | VARCHAR(255) | Sí | Email del contacto (UNIQUE por client) |
| phone | VARCHAR(30) | No | Teléfono directo |
| job_title | VARCHAR(150) | No | Cargo/posición |
| role_type | ENUM | Sí | technical ¦ purchasing ¦ financial ¦ executive ¦ other |
| is_primary | BOOLEAN | Sí | Contacto principal (default: false). Máximo 1 por client_id. |
| receives_alerts | BOOLEAN | Sí | Recibe alertas de expiración (default: false) |
| notes | TEXT | No | Notas sobre el contacto |
| status | ENUM | Sí | active ¦ inactive (default: active) |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | Auto |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | Auto |

Constraints e índices:

CREATE INDEX idx_contacts_client ON contacts(client_id, status);

-- Validar en app: solo 1 is_primary=true por client_id

2.2 CREAR: Tabla alert_rules

Configuración de CUÁNDO alertar. Implementa herencia de 3 capas: tenant → client → asset.

| Campo | Tipo | Req | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Sí | Auto-generado |
| scope_type | ENUM | Sí | tenant ¦ client ¦ asset |
| scope_id | UUID | Sí | ID del tenant, client o asset según scope_type |
| days_before | INTEGER[] | Sí | Array de días. Ej: [90, 60, 30, 15, 7, 1] |
| is_active | BOOLEAN | Sí | Permite desactivar sin eliminar (default: true) |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | Auto |
| updated_at | TIMESTAMP | Sí | Auto |

CREATE INDEX idx_alert_rules_scope ON alert_rules(scope_type, scope_id);

Lógica de Resolución (IMPLEMENTAR EN BACKEND) Cuando un asset está próximo a expirar: (1) Buscar alert_rule con scope_type='asset' AND scope_id=asset.id. (2) Si no existe, buscar scope_type='client' AND scope_id=asset.client_id. (3) Si no existe, buscar scope_type='tenant' AND scope_id=asset.tenant_id. Usar la primera regla encontrada.

2.3 CREAR: Tabla alert_recipients

Define QUIÉN recibe cada alerta. Separa 'contacto del cliente' de 'destinatario de alertas'.

| Campo | Tipo | Req | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Sí | Auto-generado |
| alert_rule_id | UUID (FK → alert_rules) | Sí | Regla a la que pertenece |
| recipient_type | ENUM | Sí | internal_user ¦ client_contact ¦ email_only |
| recipient_id | UUID (FK) | Cond. | FK → users o contacts (según type). NULL si email_only. |
| email_override | VARCHAR(255) | Cond. | Email directo para recipient_type=email_only |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | Auto |

2.4 CREAR: Tabla account_assignments

Relación entre usuarios internos y clientes. Para V1, también es aceptable agregar owner_id directo a clients.

| Campo | Tipo | Req | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Sí | Auto-generado |
| client_id | UUID (FK → clients) | Sí | Cliente asignado |
| user_id | UUID (FK → users) | Sí | Usuario interno asignado |
| role | ENUM | Sí | owner ¦ support_engineer ¦ secondary |
| assigned_at | TIMESTAMP | Sí | Fecha de asignación |
| assigned_by | UUID (FK → users) | Sí | Quién hizo la asignación |
| is_active | BOOLEAN | Sí | default: true |

CREATE INDEX idx_assignments_client ON account_assignments(client_id, is_active, role);

CREATE INDEX idx_assignments_user ON account_assignments(user_id, is_active);

Alternativa V1 simplificada Si account_assignments es demasiado complejo para V1, agregar campo owner_id (UUID FK → users, nullable) directamente a la tabla clients. La UX debe tratar esto como 'asignación', no como propiedad del cliente, para facilitar migración futura.

2.5 CREAR: Tabla activity_log

Registro polimórfico de eventos. Permite timeline por cliente o por asset.

| Campo | Tipo | Req | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Sí | Auto-generado |
| tenant_id | UUID (FK) | Sí | Aislamiento multi-tenant |
| entity_type | ENUM | Sí | client ¦ contact ¦ asset ¦ alert_rule |
| entity_id | UUID | Sí | ID de la entidad |
| action | VARCHAR(50) | Sí | created ¦ updated ¦ deleted ¦ alert_sent ¦ renewed ¦ assigned |
| description | TEXT | No | Descripción legible del evento |
| user_id | UUID (FK) | No | NULL si es acción automática del sistema |
| metadata | JSONB | No | Datos adicionales |
| created_at | TIMESTAMP | Sí | Auto |

CREATE INDEX idx_activity_entity ON activity_log(entity_type, entity_id, created_at DESC);

2.6 MODIFICAR: Tabla clients

Limpiar la tabla actual y agregar campos corporativos que faltan.

| Acción | Campo | Detalle |
| --- | --- | --- |
| AGREGAR | legal_name | VARCHAR(255) — Razón social para facturación |
| AGREGAR | tax_id | VARCHAR(50) — RUC o identificación fiscal |
| AGREGAR | industry | VARCHAR(100) — Sector/industria |
| AGREGAR | company_size | ENUM — 1-10 ¦ 11-50 ¦ 51-200 ¦ 200+ |
| AGREGAR | website | VARCHAR(255) |
| AGREGAR | address | TEXT |
| AGREGAR | country | VARCHAR(100) |
| AGREGAR | city | VARCHAR(100) |
| AGREGAR | status | ENUM — active ¦ inactive ¦ prospect ¦ churned (default: active) |
| AGREGAR | owner_id | UUID FK → users — Account Owner (V1 simplificado) |
| RENOMBRAR | phone → main_phone | Teléfono corporativo (centralita). El phone personal migra a contacts. |
| DEPRECAR | notification_email | Migrar a contacts como is_primary=true. Eliminar en siguiente release. |
| DEPRECAR | alert_days / config | Migrar a alert_rules con scope_type='tenant'. Eliminar en siguiente release. |

2.7 MODIFICAR: Tablas de assets (licenses, hardware, contracts)

Agregar campos faltantes a las tablas existentes de assets. Aplicar a TODAS las tablas de asset type.

| Campo | Tipo | Aplicar en | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| status | ENUM | Todas | active ¦ expired ¦ renewed ¦ cancelled (licenses/contracts), active ¦ decommissioned ¦ in_repair ¦ disposed (hardware) |
| assigned_to | UUID FK → users | Todas | Responsable interno del asset |
| currency | VARCHAR(3) | Todas | USD, PAB, etc. (donde hay campo de costo) |
| purchase_date | DATE | Todas | Fecha de compra/activación |
| notes | TEXT | Todas | Notas internas |
| vendor | VARCHAR(200) | Licenses | Fabricante (reemplaza 'License Provider') |
| contract_number | VARCHAR(100) | Contracts | Número de contrato/ID |
| start_date | DATE | Contracts | Fecha de inicio del contrato |

3. Script de Migración de Datos

Ejecutar DESPUÉS de crear las tablas nuevas y ANTES de modificar el frontend.

3.1 Migrar contacts

Para cada registro en clients que tenga notification_email:

INSERT INTO contacts (id, client_id, first_name, last_name, email, phone,

role_type, is_primary, receives_alerts, status)

SELECT gen_random_uuid(), c.id, 'Contacto', 'Principal', c.notification_email,

c.phone, 'technical', true, true, 'active'

FROM clients c WHERE c.notification_email IS NOT NULL;

Nota Los nombres 'Contacto Principal' son placeholders. Idealmente, pedir a los usuarios que actualicen los nombres reales después de la migración. Considerar mostrar un banner en la UI: 'Actualiza los datos de tus contactos migrados'.

3.2 Migrar alert config

Crear una alert_rule global de tenant con los defaults actuales:

INSERT INTO alert_rules (id, scope_type, scope_id, days_before, is_active)

VALUES (gen_random_uuid(), 'tenant', <tenant_id>, ARRAY[30,15,7,0], true);

Nota: el valor '0' en days_before representa 'Día de Expiración' (el toggle rojo actual).

3.3 Migrar Account Owners

Asignar el creador del cliente como owner por defecto:

UPDATE clients SET owner_id = created_by WHERE owner_id IS NULL;

4. Especificación de Pantallas (P1 + P2)

Para cada pantalla se detalla: estado actual, problemas, y especificación de cómo debe quedar.

4.1 Pantalla: Nuevo Cliente (Form)

Estado actual: Nombre de la Empresa, Email de Notificaciones, Teléfono Directo, Configuración de Alertas (4 toggles: 30d, 15d, 7d, día exp.), Notas de Cuenta.

Problemas • 'Email de Notificaciones' mezcla contacto con destinatario de alertas. • 'Teléfono Directo' es dato de persona, no de empresa. • Configuración de Alertas está a nivel de cliente; debe heredar del tenant. • Falta: datos corporativos (RUC, industry, status), Account Owner.

NUEVO DISEÑO — Form de 2 pasos:

| Sección | Campos | Notas |
| --- | --- | --- |
| PASO 1: Datos de la Empresa |  |  |
|  | Nombre de la Empresa * | Requerido. VARCHAR(255). |
|  | Razón Social | Opcional. Para facturación. |
|  | RUC | Opcional. Identificación fiscal. |
|  | Industria | Dropdown: Banca, Gobierno, Logística, Retail, Tecnología, Otro. |
|  | Tamaño de Empresa | Dropdown: 1-10, 11-50, 51-200, 200+. |
|  | Sitio Web | Opcional. |
|  | País / Ciudad | Defaults: Panamá. |
|  | Teléfono Corporativo | Centralita. Opcional. |
|  | Status | Dropdown: Activo (default), Inactivo, Prospecto. |
|  | Notas | Textarea. Opcional. |
| PASO 2: Contacto Principal |  |  |
|  | Nombre * | Requerido. |
|  | Apellido * | Requerido. |
|  | Email * | Requerido. |
|  | Teléfono | Opcional. Teléfono directo de la persona. |
|  | Cargo | Texto libre. |
|  | Rol | Dropdown: Técnico, Compras, Financiero, Ejecutivo, Otro. |
|  | Recibe alertas | Toggle. Default: activado. |

Comportamientos Automáticos 1. Account Owner: el usuario que crea el cliente se asigna automáticamente. 2. El contacto se crea con is_primary=true. 3. Las alertas heredan del default del tenant (NO se configuran aquí). 4. Se registra en activity_log: 'Cliente creado por [usuario]'.

4.2 Pantalla: Client Management (Lista)

Estado actual: Columnas = Cliente, Información de Contacto (email + phone), Acciones. Solo muestra email y teléfono en línea.

NUEVO DISEÑO:

| Columna | Contenido | Ancho |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Avatar con iniciales + nombre. Click abre Client Detail View. | 25% |
| Contacto Principal | Nombre + email del contacto is_primary=true. Jalar de tabla contacts. | 25% |
| Status | Badge con color: Active (verde), Inactive (gris), Prospect (azul). | 10% |
| Account Owner | Avatar + nombre del usuario asignado. | 15% |
| Assets | Conteo total de assets del cliente (licenses + hardware + contracts). | 10% |
| Próx. Expiración | Fecha del asset más próximo a expirar + días restantes con color. | 15% |

Agregar filtros: por Status, por Account Owner. Agregar metric cards arriba: Total Clientes, Activos, Con Assets Expirando, Sin Assets.

4.3 Pantalla: New License (Form)

Estado actual: Client (selector), Software Name, License Provider, Serial/Contract #, Quantity, License Expiration, Annual Cost, Included Support Sync.

NUEVO DISEÑO — Form con secciones:

| Sección | Campos | Cambio vs Actual |
| --- | --- | --- |
| ASIGNACIÓN DE CLIENTE |  |  |
|  | Client * (selector) | Mantener. Al seleccionar, mostrar Account Owner automáticamente. |
|  | Account Owner (read-only) | NUEVO. Mostrar avatar + nombre del owner del cliente seleccionado. |
| DETALLES DE LICENCIA |  |  |
|  | Software Name * | Mantener. Input de texto o select/combobox. |
|  | Vendor * (selector) | REEMPLAZA 'License Provider'. Renombrar campo y mapear a campo vendor. |
|  | Serial / Contract # | Mantener. |
|  | Quantity | Mantener. |
|  | Status | NUEVO. Dropdown: Active (default), Expired, Renewed, Cancelled. |
| FECHAS Y COSTO |  |  |
|  | Purchase Date | NUEVO. Date picker. |
|  | Expiration Date * | Mantener (renombrar de 'License Expiration'). |
|  | Renewal Cost | Mantener (renombrar de 'Annual Cost'). |
|  | Currency | NUEVO. Dropdown: USD (default), PAB. |
| ADICIONAL |  |  |
|  | Internal Owner | NUEVO. Dropdown de usuarios. Default: 'Same as Account Owner'. |
|  | Notes | NUEVO. Textarea. |
|  | Included Support Sync | Mantener. Toggle al final. |

Info Box de Alertas Agregar un box informativo al final del form: 'Las alertas de expiración usarán la configuración por defecto del tenant (60, 30, 15, 7, 1 días). Puedes personalizar las alertas para esta licencia específica después de guardar.'

4.4 Pantalla: License Management (Lista)

Estado actual: Columnas = Client/Contact, Software/Serial, Qty, Expiration, Actions. Sin filtros, sin metric cards.

NUEVO DISEÑO:

Metric Cards (arriba de la tabla):

- Total Licenses (número)

- Active (verde)

- Expiring within 30 days (amarillo)

- Expired (rojo)

| Columna | Contenido |
| --- | --- |
| Client | Solo nombre del cliente. SIN contacto. Click navega al client. |
| Software | Nombre + serial number debajo en gris pequeño. |
| Vendor | Nombre del vendor/proveedor. |
| Qty | Cantidad. Centrado. |
| Expiration | Fecha + días restantes con color semántico: verde (>60d), amarillo (7-60d), rojo (<7d o expirado). |
| Status | Badge: Active (verde), Expiring Soon (amarillo), Expired (rojo), Renewed (azul). |
| Owner | Avatar + nombre del assigned_to o Account Owner del cliente. |
| Actions | Menú: Edit, Renew, View Details, Delete. |

Filtros: por Status (dropdown), por Owner (dropdown), por Client (dropdown). Búsqueda existente se mantiene.

4.5 Pantalla: New Hardware Asset (Form)

Estado actual: Client Owner (selector), Technical Contact Email, Device Type, Manufacturer, Model, Serial Number, Purchase Cost, Factory Warranty Exp., Physical Location, Vendor/Provider, Support Contract Sync.

| Cambio | Campo | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RENOMBRAR | 'Client Owner' → 'Client' | El label actual confunde. El owner es el vendedor, no el cliente. |
| ELIMINAR | 'Technical Contact Email' | Eliminar este campo. El contacto se obtiene de tabla contacts automáticamente. |
| AGREGAR | Account Owner (read-only) | Mostrar al seleccionar client, igual que en License form. |
| AGREGAR | Status | Dropdown: Active (default), Decommissioned, In Repair, Disposed. |
| AGREGAR | Currency | Junto a Purchase Cost. Default: USD. |
| AGREGAR | Internal Owner (assigned_to) | Dropdown de usuarios internos. |
| AGREGAR | Notes | Textarea. |
| MANTENER | Todos los demás campos | Device Type, Manufacturer, Model, S/N, Cost, Warranty, Location, Vendor, Support Sync. |

4.6 Pantalla: Hardware Management (Lista)

Estado actual: Columnas = Hardware/Client, Location & Serial, Purchase Cost, Actions. Solo 4 columnas.

NUEVO DISEÑO — Columnas:

| Columna | Contenido |
| --- | --- |
| Client | Nombre del cliente. SIN mezclar con hardware. |
| Device | Tipo + Manufacturer + Model. Serial debajo en gris. |
| Location | Physical Location. |
| Warranty Exp. | Fecha + días restantes con color semántico. |
| Status | Badge: Active, Decommissioned, In Repair, Disposed. |
| Owner | Avatar + nombre del assigned_to. |
| Cost | Purchase Cost + currency. |
| Actions | Menú contextual. |

Agregar metric cards (Total, Active, Warranty Expiring, Decommissioned) y filtros (Status, Owner, Device Type, Client).

4.7 Pantalla: Nuevo Contrato (Form)

Estado actual: Cliente (selector), 'Cargando email...' (el email único del client), Nombre del Servicio, Proveedor, Costo Anual, Fecha Expiración. Form MUY básico.

| Cambio | Campo | Detalle |
| --- | --- | --- |
| ELIMINAR | 'Cargando email...' | Eliminar completamente. El email se obtiene de tabla contacts. |
| AGREGAR | Account Owner (read-only) | Mostrar al seleccionar client. |
| AGREGAR | Contract Number / ID | Identificador del contrato. |
| AGREGAR | Start Date | Fecha de inicio del contrato (no solo expiración). |
| AGREGAR | Currency | Junto a Costo Anual. Default: USD. |
| AGREGAR | Status | Dropdown: Active (default), Expired, Renewed, Cancelled. |
| AGREGAR | Internal Owner | Dropdown de usuarios internos. |
| AGREGAR | Linked Assets | Multi-select: qué licencias o hardware cubre este contrato. |
| AGREGAR | Notes | Textarea. |
| MANTENER | Cliente, Nombre del Servicio, Proveedor, Costo Anual, Fecha Exp. | Mantener campos existentes. |

4.8 Pantalla: Support Contracts (Lista)

Estado actual: Cliente/Contacto, Contrato/ID, Proveedor, Expiración, Estado, Acciones. Es la vista más avanzada que existe — ya tiene Estado y Proveedor como columnas separadas.

| Cambio | Detalle |
| --- | --- |
| RENOMBRAR | 'Cliente / Contacto' → solo 'Cliente' |
| AGREGAR | Columna 'Owner' con avatar + nombre |
| AGREGAR | Columna 'Costo' (anual + currency) |
| AGREGAR | Indicador visual de días restantes en columna Expiración (color semántico) |
| AGREGAR | Metric cards arriba: Total, Active, Expiring Soon, Expired |
| AGREGAR | Filtros: por Status, Owner, Proveedor, Client |

4.9 Pantalla: Dashboard

Estado actual: 3 cards (Licenses, Hardware, Contracts) con contadores y valor total + badge 'All Good'. Sección 'Urgent Attention Needed'. 'Top Clients'. 'Recent Activity' con tabla y filtros.

CAMBIOS:

| Elemento | Cambio |
| --- | --- |
| 3 Cards de resumen | Agregar desglose por status: 'X active, Y expiring, Z expired' con colores. No solo 'All Good'. |
| Badge 'All Good' | Cambiar a semáforo: verde 'All Good' ¦ amarillo 'X Expiring Soon' ¦ rojo 'X Expired'. |
| Urgent Attention | Listar los assets que expiran en los próximos 7 días con nombre, client, y owner. |
| Top Clients | Agregar conteo de assets y próxima expiración por cliente. |
| Recent Activity | Agregar columna Owner. Jalar datos de activity_log cuando esté implementado. |

4.10 Pantalla: Team Management

Estado actual: Usuario, Rol (badge 'Administrador'), Departamento, Último Acceso, Acciones. Bien estructurada.

CAMBIOS:

- Agregar roles: 'Vendedor' / 'Sales Rep' como opción de rol. Solo usuarios con rol Vendedor o Admin pueden ser Account Owners.

- Agregar columna 'Clientes Asignados' con conteo de clients donde es owner.

- Considerar agregar columna 'Assets Bajo Gestión' (total de assets de sus clientes asignados).

5. Motor de Alertas — Lógica de Backend (P3)

5.1 Cron Job Diario

Implementar un job que se ejecute diariamente (recomendado: 6:00 AM hora de Panamá) con la siguiente lógica:

- 1. Consultar todos los assets con expiration_date en el futuro o recién expirados, status = 'active'.

- 2. Para cada asset, calcular days_remaining = expiration_date - today.

- 3. Resolver la alert_rule aplicable (asset → client → tenant, en ese orden de prioridad).

- 4. Verificar si days_remaining está en el array days_before de la regla.

- 5. Verificar en alert_log que esta combinación (asset_id + rule_id + days_before_value) no se haya enviado ya.

- 6. Resolver destinatarios: alert_recipients de la regla + Account Owner automático.

- 7. Enviar notificaciones (email y/o in-app).

- 8. Registrar en alert_log y activity_log.

5.2 Tabla alert_log (prevención de duplicados)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Auto-generado |
| asset_id | UUID (FK) | Asset que disparó la alerta |
| alert_rule_id | UUID (FK) | Regla aplicada |
| days_before_value | INTEGER | Valor específico de días (ej: 30) |
| sent_at | TIMESTAMP | Cuándo se envió |
| recipients_json | JSONB | Lista de destinatarios que la recibieron |

UNIQUE CONSTRAINT ON (asset_id, alert_rule_id, days_before_value)

5.3 Destinatarios Automáticos

| Tipo | Fuente | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Account Owner | account_assignments / clients.owner_id | SIEMPRE recibe. No configurable. Regla del sistema. |
| Contactos marcados | contacts (receives_alerts=true) | Reciben si están marcados en el cliente. |
| Destinatarios explícitos | alert_recipients | Configurados por regla específica. |
| CC de equipo | tenant_settings.alert_cc_email | Email grupal opcional (ej: renovaciones@nextcom.com.pa). |

6. Client Detail View — Pantalla Nueva (P3)

Al hacer click en un cliente desde la lista, debe abrir una vista de detalle con tabs. Esta es una pantalla NUEVA que no existe actualmente.

| Tab | Contenido | Acciones Disponibles |
| --- | --- | --- |
| Overview | Datos corporativos del cliente. Account Owner con avatar. Status. Notas. | Editar datos, cambiar owner, cambiar status. |
| Contacts | Tabla de contactos del cliente. Nombre, email, phone, cargo, rol, badges (Primary, Receives Alerts). | Agregar contacto, editar, desactivar. Toggle receives_alerts. |
| Assets | Tabla combinada de todos los assets del cliente (licenses + hardware + contracts). Filtrable por tipo. Columnas: tipo, nombre, vendor, expiration, status. | Click navega al detalle del asset. Botón '+ Add Asset' (dropdown por tipo). |
| Alerts | Configuración de alertas específica para este cliente (override del tenant). Muestra la cadencia actual (heredada o propia). Lista de destinatarios. | Personalizar cadencia, agregar/remover destinatarios. |
| Activity | Timeline cronológico de eventos. Jala de activity_log donde entity_type='client' AND entity_id=client.id. Incluye: creación, ediciones, alertas enviadas, cambios de owner. | Solo lectura (audit trail). |

UX del tab Alerts Mostrar la configuración actual con indicador de origen: 'Heredado del tenant' (gris) vs 'Personalizado para este cliente' (azul). Botón 'Personalizar' que copia los defaults del tenant y permite editar. Botón 'Restaurar defaults' que elimina el override y vuelve a heredar.

7. Patrones Globales de UI

7.1 Semáforo de Expiración (aplicar en TODAS las vistas)

| Condición | Color Texto | Badge | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Más de 60 días | Verde (#16A34A) | Active (fondo verde claro) | 239 days remaining |
| Entre 8 y 60 días | Amarillo (#D97706) | Expiring Soon (fondo amarillo claro) | 49 days remaining |
| 7 días o menos | Rojo (#DC2626) | Expiring Soon (fondo rojo claro) | 6 days remaining |
| Expirado | Rojo bold (#DC2626) | Expired (fondo rojo claro) | Expired 15 days ago |

7.2 Columna 'CLIENTE / CONTACTO' — Eliminar en TODAS las pantallas

Este patrón aparece en 4 pantallas: Licenses, Hardware, Contracts, Clients. En TODAS, reemplazar por solo 'Cliente'. El contacto no se muestra en las tablas de assets — se accede desde el Client Detail View.

7.3 'Cargando email...' — Eliminar en TODOS los forms

El texto 'Cargando email...' / 'Waiting for client selection...' que aparece debajo del selector de Cliente en los forms de License, Hardware y Contract debe ser eliminado. En su lugar, al seleccionar un cliente: mostrar un box read-only con el Account Owner (avatar + nombre).

7.4 Metric Cards — Agregar a TODAS las vistas de lista

Patrón consistente en Licenses, Hardware, Contracts y Clients: fila de 3-4 cards arriba de la tabla con contadores de status. Total | Active/Good | Expiring Soon/Warning | Expired/Critical. Usar los colores del semáforo definido en 7.1.

7.5 Filtros — Agregar a TODAS las vistas de lista

Patrón consistente: dropdowns de filtro al lado derecho de la barra de búsqueda. Mínimo: filtro por Status + filtro por Owner en todas las vistas. Adicional según contexto: Vendor, Client, Device Type.

8. Configuración de Tenant (Settings)

Agregar una sección en Settings para configuración global de alertas del tenant:

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Alert Defaults | Checkboxes/inputs | Días antes de expiración para alertar por defecto. Ej: 90, 60, 30, 15, 7, 1. |
| Alert CC Email | Email input | Email de equipo que recibe copia de todas las alertas. Ej: renovaciones@nextcom.com.pa. |
| Alert Frequency | Dropdown | Cuándo ejecutar el cron: diario (default) ¦ cada 12h ¦ semanal. |

Esta configuración reemplaza los 4 toggles (30d, 15d, 7d, día exp.) que actualmente están en el form de Nuevo Cliente. Ahora es global y más granular.

Fin del Documento

Corexi Developer Handoff — Complete Redesign Specification v2.0

Abril 2026 — Nextcom Systems Inc.